Režie sprint 3 (Scrum Master)

V zhodnocení třetího sprintu bych rád podotkl tyto klady:

* Doplněná chybějící dokumentace na GitHub
* Doplněné funkce u jednotlivých pluginů
* Diskuse s teamem ohledně celého projektu a shrnutí zkušeností a očekávání
* Dokončení projektu

Nedostatky:

* Celkově, pokud shrnu celý projekt, tak z mého pohledu by bylo potřeba pro příští práci zlepšit rozdělení User story, a dále vybrat rozhodně jiný sytém, než je ScrumDesk (například Jiru), ale bohužel to si člověk nemůže vybírat a musí se vždy přizpůsobit situaci.
* Dále celkově, je dle mého názoru lepší naplánovat každodenní poradu na fázi třeba 10minutového meetingu, s tím, že jednou až dvakrát týdně by bylo lepší staticky naplánovat událost do kalendáře, neboť docházelo k případům, kdy jsme se s teamem scházeli „přepadově“